# CrossFlow Mobility - Audit & Plan d'Enrichissement

Analyse de la carte et recommandations de scaling

## 1. État actuel du projet

- ✅ Points forts détectés :

- Architecture Next.js 16 avec Turbopack (compilateur ultra-rapide)

- Zustand pour state management (store/mapStore)

- Tailwind CSS + Radix UI pour UI premium

- Supabase pour persistance temps réel

- Leaflet + MapLibre GL + react-map-gl pour cartographie avancée

- ⚠️ Points à améliorer :

- Utilisations partielles des APIs disponibles

- Pas de caching côté client pour optimiser requêtes API

- Absence de clustering/aggrégation de données

- Couches heatmap non optimisées pour performance

## 2. APIs disponibles et non exploitées

| API | Statut | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| TomTom | Intégré | Trafic temps réel + incidents |
| HERE | Intégré | Flow data + incidents |
| OpenWeather | Non utilisé | Météo + qualité air |
| Navitia (IDFM) | Backend seulement | Transports publics détaillés |
| Overpass (OSM) | Non activé | POI: magasins, parkings, stations |
| PredictHQ | Intégré | Événements urbains |
| TicketMaster | Intégré | Événements culturels |
| Stadia Maps | Intégré | Fonds de carte alternatifs |

## 3. Plan d'enrichissement prioritaire

| Priorité | Fonctionnalité | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P1 | Weather layer | 2h | Essentiel pour smart city |
| 🔴 P1 | POI clustering | 4h | Visibilité complète urbaine |
| 🟠 P2 | API caching | 3h | Performance 10x |
| 🟠 P2 | IA anomalies | 6h | Prédictions alertes |

## 4. Implémentations recommandées

# Phase 1 (Semaine 1): POI & Couches de base

Ajouter 3 nouvelles couches à la carte :

- 1. Weather Layer (météo temps réel)

- 2. POI Layer (points d'intérêt Overpass)

- 3. Transit Layer (transports IDFM avancé)

# Phase 2 (Semaine 2-3): Performance & UX

- - Implémenter clustering Mapbox pour incidents/POI

- - Ajouter caching IndexedDB pour API responses

- - Optimiser heatmap avec WebGL (mapbox-gl)

# Phase 3 (Semaine 4): Intelligence IA

- - Analyse anomalies trafic avec OpenRouter LLM

- - Recommandations itinéraires intelligentes

- - Alertes prédictives (congestions 30min d'avance)

## 5. Ordre de priorité pour démarrer

🔴 URGENT (Jour 1)

- - Activer couche météo avec OpenWeatherMap API

- - Ajouter layer toggle pour affichage/masquage

🟠 HAUTE PRIORITÉ (Jours 2-3)

- - POI layer avec filtrage par type (parking, station, etc)

- - Clustering incidents et heatmap optimisée

🟡 MOYEN TERME (Semaines 2-4)

- - Caching API responses + mises à jour toutes les 5 min

- - Stats panel avec tendances par zone

## 6. Estimation ressources

| Composant | Taille code | Temps impl. | Risques |
| --- | --- | --- | --- |
| Weather Layer | ~500 lignes | 2-3h | API quota |
| POI Clustering | ~1000 lignes | 4-6h | Perf mémoire |
| API Caching | ~800 lignes | 3-4h | Staleness |

## 7. Points clés à retenir

- ✓ Les APIs sont déjà configurées - il faut juste les connecter à la UI

- ✓ Performance sera l'enjeu principal pour N+ couches

- ✓ Utiliser Mapbox clustering + WebGL pour scalabilité

- ✓ Mettre en cache agressivement côté client

- ✓ Prioriser UX des layers toggle et filtrage